Plan de Trabajo Propuesto
Proyecto "Sistema de Gestión y Recolección de Lecturas Remotas".

1. Identificación de la empresa o persona física:
Empresa – VTC Ingeniería y Sistemas.
        Jorge Vierci (Presidente)
Responsable Tecnico: Ing. Marcelo dos Anjos.
        RUC 8089161-6 (REG 2363 INSC 6724 OBRAS PUBLICAS PARAGUAY).

2. Actividad Comercial:
  Desarrollo de Sistemas Completos de Comunicación Hardware/Software.

3.Datos de Contacto:
   Jorge Vierci cel:971210015
   Marcelo dos Anjos cel:993547294

correo:
marcelu.phd@gmail.com
ingmarceloanjos@fuerzaparaguay.online
marcelo@airspacedefense.org

4. Región:
Asunción - Núcleo: Paraguay PY.

5. Experiencia Con Proyectos o Contractos similares:
 2017 – Implantación Proyecto Monitoreo de Atletas Lima - Perú.
2018 – Implantación Proyecto de Control Y monitoreo Seoul - Corea.
2019 – Implantación Proyecto de Control Y Monitoreo de Ganado Brasil.
2015 a 2020 - Control y Monitoreo Electrónico de Ganado en Senacsa.
(Trazabilidad y Coibfe).

6. Propuesta para el Tiempo para el proyecto en Meses:
6 meses para Implantación. Y 6 meses para testes y updates.
Total 1 año.

  CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA	EMPEZA	TERMINA	Result	Device
ANO I -Etapa 1	Septiembre	Octubre	Prototipo	Prototipo
Etapa 2	Octubre	Noviembre	Hardware Final	MODULO
Etapa 3	Noviembre	Diciembre	APP Final	PRODUCTO
	Diciembre	Enero 2021	Tests and Upgrades	PRODUCTO / FINAL
Etapa 4	Febrero 2021			operación
Etapa 5	Marzo 2021	Septiembre 2020	Monitoreo Testes Upgrade

	APP y Modulo	LISTOS en	30 días	Para Prototipo Final

7. Propuesta de Precio Referencial para el Proyecto:
-Presupuesto para la elaboración del Proyecto, considerando la equipe de 10 Ingenieros, tiempos requeridos, costos de estudio de campo, estudio complementario y gastos generales.
-Así como Implementación de todo Sistema, Aplicaciones celulares, Servidores.
-Implementación de Hardware (placas de Controle, y radios) qui pueden tanto trabajar en conjunto con medidores inteligentes de energía, así como de forma autónoma, sin ellos.
-Toda Tecnología Utilizada ven de Paraguay.

Perfil U$$ 1.000.000,00

8. Formas de Licenciamiento del producto:
  LICENCIAMIENTO MIT x11 , con directo de uso exclusivo de todo el código fuente.

9. Disponibilidad de funcionamiento:
Puede ser implementado Servidores On-Primese, todavía se prefieren uso
en CLOUD.

10. Disponibilidad de Base de Datos:
Alta disponibilidad de bases de datos POSTGRES y MONGODB, servidores linux y acceso por cualquier computador, notebook, tablet, celulares, windows, linux, mac, android.

11. Alternativas de pago por la solución:
pude ser pago por etapas, leasing, financiamiento del proveedor, alquiler, etc.

12. Descripción del Stack Tecnológico del Sistema:
## -Desarrollo de Sistema de Gestión y Recolección de lecturas remotas mediante medidores Inteligentes y Sistema AMI.
## -Servidores Linux Shared on demand, en Cloud o Locales, rodando Backend Javascript nodejs, nestjs, mongodb, postgres, com micro servicios, pilla rabbitmq, sistemas de backup con alta esca labilidad, monitoreo gratifico Online de lectura de energía a o instante atraes de interfaces inteligentes, o conexión com los medidores inteligentes por protocolo IEC62056-21, rs485, rfi, o por sensores infrarrojo.
-Incluye todo un sistema de monitoreo de cada situación Online asy como su consumo a o instante, o previsión de gasto por hora, día, semana o mes, monitora por barrio, distrito; ten incluido indicaciones de perdía de energía, apertura de sistema o tentativa de fraude, así como conexión o des conexión remota Online.
-Sistema de radio para transmisión (no tiene custos de operadora) o por modem gsm con chip de operadora.
-Duración de transmisión de status generales por un mes sin energiza… a proba de catástrofes.
-Aplicación Celular con acceso como administrador o cliente , para monitoreo de estado o generación de factura a o instante o consulta de consumo de energía.
-Interface óptica para medidores inteligentes com protocolo IEC62056-21.

13.OBJETIVOS

13.1.GENERAL:

      La instalación de una serie de sensores, combinado con una red IoT, permite monitoreo de manera inteligente y a distancia la calidad de Movimiento, Estado y Consumo de Energía, representando para el Servidor o sus Clientes una efectiva herramienta de control, seguimiento y anticipación de acciones correctivas.
13.2. Específicos:

  Diseño, desarrollo y construcción de sensores inteligentes, que operan en una red autónoma, y que pueden hacer control de Consumo de Energia, ONLINE, así como su Monitoreo y finalmente total controle de conexión o desconexión remota.

14.METODOLOGÍA

- Selección y sistematización de toda la información disponible sobre la región o Ambiente de operación.
- Análisis y diagnóstico construido con las mediciones locales de la situación reciente, en la región, o ambiente, a varias escalas;
- El método previsto es el interactivo e investigador, para que haya un mínimo de consenso sobre los caminos a seguir avanzar hacia un mayor desarrollo con mayor velocidad, en la región.
- Análisis del modelo y resultados, para contribuir y Subvencionar la adecuación y el uso de instrumentos y mecanismos de acción como ejemplos: Plan de Desarrollo Regional Terrestre por localidad.

15.ETAPAS DE ATUAÇÃO

Ano I:

Etapa 1 (Septiembre):(Pruebas in Campo):

- Discusión de Plan de Trabajo 2020 : ajustes y evaluación de
demandas específicas, así como todas mediciones en campo.

- Taller: Construcción de Aplicación Mobile . Para Celular
-Implementación de Prototipo de Placa Madre y TESTES.
- Presentación de un APP con de Todo Sistema de Monitoreo. (20 a 30 días para prototipo)

Etapa 2 (Octubre):
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito de Módulo de Seguridad.
- Entrega de prototipos MÓDULOS de Seguridad para pruebas in reales situaciones de uso.
- Propuestas de estudios, investigación y validación de prototipo.
-Producción de placa final.

Etapa 3 (Noviembre)
- Testes Generales e Upgrades.
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito.
Etapa 4 (Febrero 2021):(Pruebas in Campo Finales)
- Testes Generales e Upgrades.
- Upgrade da Aplicación Mobile final.
Etapa 5 (Marzo - Septiembre):(Pruebas in Campo Finales)

16 - Conclusión = PRODUCTOS ESPERADOS.

==SISTEMA CON SEGUINTES PUNTOS DEFINIDOS
-Validación de los datos de medición.
-Cálculos e previsiones de facturación.
-Envió de datos de facturación al sistema comercial.
-Generación de envío de informes. ONLINE
-Gestión de incidentes y estados relacionados al medidor.ONLINE
-Gestión de Ordenes de Trabajo de Corte, etc...ONLINE
-INTEGRACIÓN POR WEB SERVICES.
-Balances de Energía.
-Flexibilidad para definir Zonas de Control por Mapas Geo.
-Definición de Puntos de Fronteras.
-Mantenimiento de Estructura de la Red.
-Detección de fraudes,por HARDWARE Y SOFTWARE.
-App Celular para coleta de datos y Gráficos de carga.
  Tanto de lado de Ande como de Cliente.
-Almacenamiento De todas aplicaciones en bases de datos con backup.
-Fácilmente Integrable a otro sistema (ANDE).Con todo código fuente y abierto.
-Hardware para efectuar lecturas Online por radio o modem GSM, así como Dispositivo interno para corte o re-conexión de Energía Remotamente.
- Conexión a todos los dispositivos o medidores com protocolo IEC 6205621, y otros.
-Integrable a sistemas corporativos.
-Con Módulos de seguridad para auditoria de usuarios.
-Gestión e mantenimiento remoto, así como Monitoreo de todo Sistema en la nuble.

Asunción, 02 de Septimbre de 2020.

Ing. Marcelo dos Anjos
CREA 2615467832 BRASIL
REG 2363 INSC 6724 OBRAS PUBLICAS PARAGUAY